## Slide 1
G3D流程改进方案
2014.06.16 毛春杨

## Slide 2: 流程改进
流程化：
  确定产品从需求到研发的总体流程。
  确定每一步骤，输出标准化结果。
标准化：
  统一流程文档的标准。
文档化： 写文档实际上是对自己知识和工作的提炼，是让其他人了解自己想法最有效率(不是最快)的途径。
  每一环节需要有完善的文档。
  流程文档需要相关确认。

## Slide 3: 流程定义
需求定义
产品设计
产品研发
产品验收
需求定义：
  提供用户需求的调查信息。
  根据调查结果决定产品改进和扩展方向。
  确定盈利模式。
产品设计：
  根据需求定义，针对产品现状，分解为可研发的具体方案。
  指定产品设计文档。
产品研发：
  根据产品设计，提供研发规划。
  产品研发，输出最终成果。
产品验收：
  根据产品研发结果，测试质量。
  产品验收，是否达到设计标准。

## Slide 4: 流程标准化
需求
需求定义文档
设计
详细设计文档
研发
验收
集成测试结果
单体测试结果
程序设计文档
产品验收结果
用户调查文档
产品研发规划
概要设计文档
文档标准：提供标准文档模板。
文档确认：文档正式使用前，需要经过相关业务人员确认。
  如果通不过确认，需要重新更改文档，到通过为止。
结果验收：需要经过相关业务人员验收。

## Slide 5: 需求定义
用户调查文档：
  根据产品面向对象决定方向。
  根据用户反馈总结的文档。对产品制作和改进有指导意义。
需求定义文档：
  根据用户需求的调查结果，决定的产品改进的要求集合。
需求定义
用户调查文档
需求定义文档
产品确认

## Slide 6: 产品设计
概要设计文档：
  根据需求定义设计的产品制作和产品改进的简要设计。
  跟需求方确认结果，是否能满足产品需求。
详细设计文档：
  根据确认过的概要设计文档，制作详细可执行的详细设计文档。
  跟研发方确认结果，是否能够进行研发。
产品设计
概要设计文档
详细设计文档
研发确认
需求确认

## Slide 7: 产品研发
产品研发规划：
  根据产品设计，确定产品的规划时间。
  跟需求方和产品确认规划，如果时间规划不同意，协商解决。 （调整产品开发，人员数量，时间长短等）。
程序设计文档：
  担当方根据详细设计文档，制订程序开发方案。
  跟技术确认程序设计是否合理。
单体测试结果：
  开发完成后，对自己担当部分进行测试。
  单体测试数量，有测试组规定测试密度。
  测试结果由测试组进行确认。
产品研发
产品研发规划
程序设计文档
技术确认
产品确认
需求确认
单体测试结果
担当者确认
测试确认

## Slide 8: 产品验收
集成测试结果：
  合并到目标版本后，测试结果的报告。
  跟研发方确认结果：
    BUG类由研发直接修改。
    设计类或者疑难等其他类，又产品决定是否需要修改。
产品验收结果：
  根据产品设计和测试结果，提供验收结果。
  跟产品方确认结果，是否可以接受，用于产品评价用。
产品验收
集成测试结果
产品验收结果
产品确认
研发确认

## Slide 9
谢谢观看